ACTA DE REUNIÓN / Reunión número: 2
Fecha: Jueves, 19 de Abril de 2018 / Duración: 30-45 minutos
Asistentes: / Antonio Solana / Pablo Sánchez / Catalín Rotaru / Bernardo Zambrano / Guillermo Ríos
Orden del día (temas a tratar): / Análisis del trabajo realizado y reorganización de los puntos en caso de que haga falta y poner fechas limites de los puntos de los que dependa alguien más.
Temas tratados y acuerdos	Responsables y Fecha
Hemos decidido las fechas limites para los requisitos R1 R2 R3 R5 R6 la cual ha sido que como muy tarde deberían estar el día 24/04/2018	En este caso los responsables de los puntos son Bernardo y Guillermo. Pero esta acordado entre todos esta fecha limite.
Bernardo y Guillermo han tenido alguna dificultad para algún punto y han decidido hacer los que tuviesen dificultad entre ellos dos.	En este caso los responsables de los puntos son Bernardo y Guillermo
Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar:	Hay que intentar optimizar el tiempo de las reuniones porque se pierde algo de tiempo antes de empezar lo que verdaderamente hemos de discutir
Temas a tratar en la próxima reunión.	Evaluar poner mas fechas limites para la mayoría de puntos “importantes”, redistribuir trabajo si fuera necesario hacerlo y valorar demás imprevistos que hayan podido surgir.

DIAGRAMA DE GRANT SEMANA 2
Hecho a posterirori 26/04/2018 (lo que coincide con el borde por la derecha falta por acabar)